У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Рахівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

09.12.2019                                             Рахів                                                № 395

Про проведення розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації

типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи Державного земельного кадастру

(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)

Відповідно до статей 6, 39 і 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України ,,Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, на виконання Порядку проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі НД ТЗІ 3.7-003-05, затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 08 листопада 2005 р. №125 та Захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці НД ТЗІ 1.6-005-2013, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 15.04.2013 року      № 215, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК):

1. Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК), (далі-Комісія) у складі згідно з додатком.

2. Голові Комісії:

2.1 забезпечити проведення робіт з:

розгортання ТРМ СК в термін з  09.12.2019 по 10.12.2019;

проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 11.12.2019 по 12.12.2019;

проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 13.12.2019 по 14.12.2019;

2.2 за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

2

протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 16.12.2019;

акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 16.12.2019;

акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 16.12.2019.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Турока В.С.

Голова державної адміністрації                                                      П. БАСАРАБА

Додаток

до розпорядження

09.12.2019 № 395

СКЛАД

комісії для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК

Голова комісії

| Руснак Володимир Михайлович |  | завідувач сектору надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| Члени комісії |
| Балота Іван Іванович |  | адміністратор сектору надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| Жуківська Світлана Володимирівна |  | адміністратор сектору надання адміністративних послуг райдержадміністрації |

Завідувач сектору надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації    							В. РУСНАК