ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протокол від

08.12.2024 року № 1

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

дій із забезпечення на території Рахівського району безаварійного

пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2024 році

Рахів

2024 рік

Комплексний план дій із забезпечення на території району безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2024 році (далі – Комплексний план) розроблений із врахуванням Плану основних заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2024 році, затвердженого протоколом засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 грудня 2023 року № 10. Коригування та внесення змін до Комплексного плану у 2024 році здійснюватиметься у робочому порядку відповідно до потреби та змін у обстановці.

| № п/п | Назва заходів, робіт | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. |
| 1. Моніторинг, спостереження та прогнозування можливої обстановки щодо пропуску весняної повені, паводків і льодоходу |
| 1. | Визначення місць щорічного затороутворення на ділянках річок в межах населених пунктів, а також місць руслових перепонів, що сприяють затороутворенню, проведення моніторингу та вжиття заходів щодо їх недопущення. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА ,органи місцевого самоврядування, Рахівська дільниця Тячівського МУВГ | Протягом року у періоди проходження небезпечних явищ |
| 2. | Визначення складу оперативних робочих груп з організації пропуску паводку, повені, льодоходу, контролю за розвитком небезпечних ситуацій та робіт щодо захисту територій, уточнення регламенту роботи цих груп. | Підрозділи райдержадміністрації – райвійськадміністрації, виконавчі комітети ОМС (ТГ) | Постійно в разі виникнення загрози |
| 3. | Забезпечення взаємоінформування з сними країнами з питань пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на прикордонних ділянках рік у відповідності із міжурядовими Угодами із співробітництва на прикордонних водах. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА | У періоди проход-ження льодоходу, повеней і паводків у 2024 році |
| 4. | Уточнення порядку доведення попереджень та здійснення своєчасного оповіщення про загрозу паводку, пропуск льодоходу, повені та їх наслідків. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, Рахівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області, відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА, відділ технічного контролю служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області | До 9 лютого 2024 року і під час пропуску льодоходу, повені і паводків протягом 2024 року |
| 5. | Організація роботи оперативних чергових та диспетчерських служб із збору, аналізу та доведення інформації про стан гідрологічної обстановки, відповідно до порядку взаємодії та визначеного режиму при підвищенні ступеню готовності. |  |  |
| 6. | Забезпечення своєчасної підготовки інформації про гідрометеорологічні умови перед формуванням весняного водопілля на ріках басейну Тиси. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, метеостанція м. Рахів | Перед формуванням весняного водопілля |
| 7. | Забезпечення оперативної передачі гідрологічної інформації з пунктів спостережень, надійної роботи щодо отримання даних гідрометричних автоматизованих вимірювальних станцій автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи АІВС-„Тиса” і передачі інформації за схемою оповіщення. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, метеостанція м. Рахів | Постійно протягом року |
| 8. | Забезпечення моніторингу обсягу снігу, запасів вологи в ґрунті, його цементації та промерзання для підготовки прогнозу масштабів весняної повені. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, метеостанція м. Рахів | Упродовж зимового періоду |
| 9. | Ведення штормової інформації, проведення спостережень за водним і льодовим режимом та доведення їх результатів згідно вимог подачі екстреної інформації. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, метеостанція м. Рахів | Постійно |
| 10. | Проведення щорічних технічних оглядів залізничних та автодорожніх мостів щодо визначення їх стану із забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, дощових паводків та повені. | виробничий структурний підрозділ „Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії „Львівська залізниця” акціонерного товариства „Українська залізниця”, відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА, відділ технічного контролю служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, | Упродовж лютого 2024 року |
| 2. Організаційні заходи щодо пропуску весняної повені, паводків і льодоходу |
| 1. | Розроблення, розгляд та затвердження на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС відповідних планів дій із забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків. Визначення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних гідрологічних явищ, розроблення заходів щодо забезпечення їх сталого функціонування під час льодоходу, повені та паводків. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ) | До 9 лютого 2024 року |
| 2. | Уточнення та відпрацювання порядку взаємодії Рахівської РДА-РВА та органів місцевого самоврядування всіх рівнів, порядку і регламенту зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. | Рахівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області, відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, структурні підрозділи РДА-РВА та виконавчі комітети ОМС (ТГ) | До 9 лютого 2024 року |
| 3. | Уточнення переліку потенційно–небезпечних інженерних споруд протипаводкового захисту, що потребують вжиття спільних запобіжних заходів. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ | До 9 лютого 2024 року |
| 4. | Вжиття заходів щодо щорічної підготовки гідротехнічних споруд, водогосподарських систем, водосховищ до роботи в умовах пропуску льодоходу, повені та паводків за зонами діяльності (відповідальності), узгодження питань взаємодії та уточнення: потенційно небезпечних ділянок, місць фільтрації дамб та ділянок річок щорічного затороутворення; списків аварійних бригад і схем їх оповіщення; порядку взаємодії з аварійними формуваннями місцевих рад; переліку необхідної техніки та стану забезпечення пальним. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ) | До 10 лютого 2024 року |
| 5. | Визначення мостів, які потребують захисту за допомогою піротехнічних робіт силами аварійно-рятувального загону спеціального призначення (АРЗ СП) головного управління ДСНС України у Закарпатській області. | Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території, відділ технічного контролю служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, виробничий структурний підрозділ „Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії „Львівська залізниця” акціонерного товариства „Українська залізниця” | До 9 лютого 2024 року |
| 6. | Проведення перевірок стану підготовки споруд та об’єктів житлово-комунальних організацій до роботи в умовах проходження весняної повені, паводків та льодоходу. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА | До 9 лютого 2024 року |
| 7. | Уточнення порядку та потреби вивозу за межі зон можливого підтоплення залишків міндобрив та ядохімікатів у безпечні місця. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), відділом інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА | До 9 лютого 2024 року |
| 8. | Уточнення планів реагування щодо пропуску льодоходу та перевірка готовності сил і засобів, які можуть залучатися під час пропуску льодоходу в області. | Рахівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області | До 9 лютого і 10 листопада 2024 року |
| 9. | Щорічне уточнення розрахунку піротехнічних груп для проведення вибухових робіт при ліквідації льодових заторів на водних об’єктах області. |  |  |
| 10. | Організація спільних комплексних перевірок стану готовності гідротехнічних споруд, підмостових русел мостів до пропуску льодоходу, повені та паводкових вод на території області із визначенням необхідних обсягів щодо проведення робіт з розчистки підмостових просторів автомобільних мостів для їх належної пропускної спроможності. Під час перевірок визначити та надати у термін до 06.02.2024 року до обласної військової адміністрації перелік безгосподарських гідротехнічних споруд. | Рахівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області спільно із Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, відділом інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА, відділ технічного контролю служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, виробничий структурний підрозділ „Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії „Львівська залізниця” акціонерного товариства „Українська залізниця” | І та ІV квартал 2024 року |
| 11. | Забезпечення готовності до дій за призначенням інженерної і автомобільної техніки, засобів евакуації людей, мобільного насосного обладнання, автономних джерел живлення та освітлення, складу відомчих сил і засобів, а також аварійних бригад сільських та селищних рад. Утримання резерву пально-мастильних матеріалів. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), Рахівська дільниця Тячівського МУВГ | Постійно під час підготовки та пропуску льодоходу паводку та повені |
| 12. | Організація ефективної роботи оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Закарпатській області щодо збору, аналізу інформації про паводкову ситуацію та льодові затори і своєчасне доведення її до керівництва облдержадміністрації – обласної військової адміністрації. | Рахівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області | Під час пропуску паводку, повені та льодоходу |
| 13. | Контроль заходів щодо недопущення випадків забудови територій, які затоплюються під час проходження повеней та паводків, із обов’язковим дотриманням вимог державних будівельних норм при розробці містобудівної та проектної документації. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА, Рахівська дільниця Тячівського МУВГ | Постійно упродовж 2024 року |
| 3. Заходи щодо попередження аварійних ситуацій та зниження можливих наслідків у разі їх виникнення |
| 1. | Забезпечення скоординованих дій, своєчасного та ефективного реагування на ситуації, що виникають під час пропуску паводків, повені та льодоходу. | Рахівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області, Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території, відділ технічного контролю служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, ВАТ „Обленерго”, Рахівське РУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області,, відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ) | Постійно при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій відповідного рівня, пов’язаних з пропуском паводків, повені та льодоходу |
| 2. | Проведення підготовчих робіт на потенційно-небезпечних та новозбудованих ділянках дамб: додаткове обстеження об’єктів; поповнення необхідного аварійного запасу матеріалів, у т. ч. мішків та сипучих матеріалів. | Рахівська дільниця Тячівського МУВГ, відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ) | До 10 березня 2024 року |
| 3. | Складання та уточнення переліку кількості і виду техніки у розрізі районів щодо можливого використання для доставки питної води населенню, що може постраждати від паводків. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА | І квартал 2024 року |
| 4. | Інформування населення області через ЗМІ про можливі умови формування весняної повені, дощових паводків, льодоходу, оперативне висвітлення інформації щодо правил поведінки населення в цих умовах та заходів, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), метеослужба м. Рахів, Рахівське РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області, Рахівська дільниця Тячівського МУВГ | При загрозі формування небезпечних явищ та у період їх проходження |
| 5. | Розчищення кюветів, придорожніх каналів, дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримання талих вод в місцях розташування населених пунктів. Забезпечення санітарної очистки прибережних смуг водних об’єктів. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА | Постійно протягом 2024 року |
| 6. | Вжиття заходів щодо розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою попередження виникнення льодових заторів, залишків деревини та сміття у межах ділянок відповідальності після кожного паводку. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА, відділ технічного контролю служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, виробничий структурний підрозділ „Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії „Львівська залізниця” АТ „Українська залізниця” | У період проходження та після льодоходу, повені, паводку |
| 7. | Забезпечення виконання заходів щодо безперебійної роботи систем зливової каналізації населених пунктів в умовах можливої повені та паводків. Підготовка засобів підвозу питної води (за потреби). | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ, екології управління соціально - економічного розвитку території РДА-РВА | Постійно під час пропуску паводків |
| 8. | Посилення контролю за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях підтоплених населених пунктів та після спаду води в них. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), Рахівське районе управління ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Рахівська філія Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». | Постійно під час підтоплення населених пунктів та після спаду води |
| 9. | Забезпечення нормативного запасу реагентів, знезаражуючих засобів і реактивів для очищення і знезараження питної води, проведення посиленого відомчого лабораторного контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження льодоходу, повені і паводків. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), Рахівське районе управління ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Рахівська філія Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». | Березень-червень 2024 року |
| 10. | Проведення інших запобіжних заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на території Закарпатської області. | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи РДА-РВА, виконавчі комітети ОМС (ТГ), | Під час пропуску повені, паводку та льодоходу |