У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Рахівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

| 19.04.2017 № | Рахів | № 113 |
| --- | --- | --- |

##### Про технічну інвентаризацію

##### захисних споруд цивільного захисту у 2017-2018 роках

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, пункту 25 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду від 24.05.2001 № 127 (із змінами), на виконання розпорядження голови облдержадміністрації 27.03.2017 № 136 „Про технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту у 2017-2018 роках”, з метою належного проведення в районі технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та її повного завершення:

## 1. Утворити районну інвентаризаційну комісію з проведення технічної інвентаризації захисних споруд у 2017 –2018 роках у складі згідно з додатком 1.

## 2. Затвердити план заходів щодо проведення у 2017 − 2018 роках на території району технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, що додається.

3. Пропонувати керівникам підприємств, установ та організацій:

3.1. Утворити об’єктові інвентаризаційні комісії та затвердити відповідні плани заходів.

3.2. Забезпечити вжиття заходів щодо повного завершення упродовж   2017 − 2018 років технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту усіх форм власності.

3.3. Продовжити   роботу   з   визначення,   узагальнення   та   формування

єдиного переліку всіх пристосованих приміщень, найпростіших укриттів, підвалів, гірничих виробіток, що можуть бути використані для укриття населення. Розрахунки щодо укриття здійснювати із урахуванням необхідності укриття усього населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, без урахування населення, яке укривається у сховищах та протирадіаційних укриттях.

4. Сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з районним відділом управління ДСНС України у Закарпатській області:

4.1. Забезпечити неухильне виконання плану заходів щодо проведення у 2017 − 2018 роках на території району технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

4.2. Щомісяця до 1 числа, наступного за звітним періодом, інформувати управління цивільного захисту облдержадміністрації про хід виконання цього розпорядження з поданням у паперовому та електронному вигляді:

аналітичних матеріалів про виконання у розрізі кожного пункту плану заходів;

узагальненої інформації про хід технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на території Рахівського району за формою згідно з додатком 2;

копій документів, підтверджуючих результати проведення технічної інвентаризації захисних споруд (копії актів проведення технічної інвентаризації, технічних паспортів, свідоцтв на право власності тощо), щодо кожної захисної споруди, інвентаризація якої проведена у звітньому періоді;

зведених відомостей про найпростіші укриття, що використовуються для захисту населення на території району, за формою згідно з додатком 3.

##### 5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації  19.02.2015 № 30 „Про проведення на території району планової технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) та  01.03.2016 № 69 „Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації 19.02.2015 № 30 „Про проведення на території району планової технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Турока В.С.

Голова державної адміністрації				                       П. Басараба

|  | Додаток 1 до розпорядження 19.04.2017 № 113 |
| --- | --- |

СКЛАД

районної інвентаризаційної комісії з проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту у 2017 – 2018 роках

Голова комісії

| ТУРОК Віктор Степанович | перший заступник голови районної державної адміністрації |
| --- | --- |

Заступник голови комісії

| ТУШЕР Олександр Васильович | начальник районного відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області (за згодою) |
| --- | --- |

Секретаріат комісії

| ІВАСЮК Мирослава Карлівна | завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації |
| --- | --- |

Члени  комісії:

| БОГУНЯК Михайло Михайлович | заступник директора комунального підприємства „Бюро технічної інвентаризації” районної ради (за згодою) |
| --- | --- |
| БОДНАРЧУК Олександр Вікторович | начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації, головний архітектор району |
| МІЛЬЧЕВИЧ Сергій Олександрович | начальник відділу комунального майна та з питань захисту прав споживача районної ради (за згодою) |
| ШТЕФУРА Михайло Михайлович | начальник відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва управління економічного розвитку райдержадміністрації |

Керівник  апарату державної адміністрації                                    О. Вайнагій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

19.04.2017№ 113

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення у 2017 − 2018 роках на території району технічної інвентаризації захисних споруд

цивільного захисту

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передбачати в місцевих бюджетах на 2017 − 2018 роки кошти, для проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, що належать до комунальної форми власності або перебувають у сфері управління органів місцевого самоврядування | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, відділ комунального майна та з питань захисту прав споживачів районної ради (за згодою) | Упродовж 2017 − 2018 років |
| 2. | Забезпечити укладення договорів для проведення технічної інвентаризації захисних споруд, як окремих об’єктів нерухомого майна, що належать до комунальної власності або перебувають у сфері управління органів місцевого самоврядування | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, відділ комунального майна та з питань захисту прав споживачів районної ради (за згодою) | Упродовж 2017 − 2018 років |
| 3. | Вжити вичерпних заходів щодо завершення технічної інвентаризації захисних споруд державної та приватної власності. За потреби вжити до власників (балансоутримувачів) захисних споруд визначених чинним законодавством заходів адміністративного впливу | Районний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, власники (балансо-утримувачі) захисних споруд (за згодою) | Упродовж 2017 − 2018 років |
| 4. | Розробляти (коригувати) плани приведення захисних споруд у готовність та планів заходів із покращення стану утримання захисних споруд на кожну споруду, із включенням до них заходів щодо укомплектування їх спеціальним та інженерно-технічним обладнанням і визначення відповідальних за ці заходи | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкоми сільських, селищних та міської рад, власники (балансо-утримувачі) захисних споруд (за згодою), районний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Упродовж 2017 − 2018 років |
| 5. | Здійснювати постійний контроль за станом і якістю проведення технічної інвентаризації в цілому та щодо заповнення матеріалів, у яких зазначаються технічні характеристики захисних споруд. Недопущення випадків неналежного оформлення технічних паспортів захисних споруд. Проводити детальну перевірку розроблених технічних паспортів захисних споруд на предмет їх відповідності Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.01 № 127 (зі змінами), у частині належного оформлення технічних паспортів та заповнення усіх додатків, передбачених цією інструкцією | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, районний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ комунального майна та з питань захисту прав споживачів районної ради (за згодою) | Постійно під час проведення інвентари-зації |
| 6. | Здійснювати оформлення речових прав на захисні споруди, як окремі об’єкти нерухомого майна | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, відділ комунального майна та з питань захисту прав споживачів районної ради (за згодою), власники (балансо-утримувачі) захисних споруд (за згодою) | До 20 грудня 2018 року |
| 7. | Вжити відповідних заходів та здійснення контролю щодо належного оформлення (уточнення) балансоутримувачами захисних споруд необхідних документів бухгалтерського обліку на захисну споруду, як окремий об’єкт нерухомого майна | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, відділ комунального майна та з питань захисту прав споживачів районної ради (за згодою), районний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 20 грудня 2018 року |
| 8. | Здійснювати аналіз та у разі потреби (відсутній, застарілий тощо) забезпечити розроблення (оформлення) на кожну захисну споруду нового паспорта та облікової картки. Подавати управлінню цивільного захисту облдержадміністрації один примірник облікової картки та паспорта (належним чином завіреної балансоутримувачем копії) | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, власники (балансо-утримувачі) захисних споруд (за згодою) | До 5 грудня 2018 року − на проінвента-ризовані споруди, до 20 грудня 2018 року − на всі споруди |
| 9. | Здійснювати уточнення та коригування за результатами технічної інвентаризації книг обліку захисних споруд | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад | До 20 грудня 2018 року |
| 10. | Здійснювати узагальнення результатів технічної інвентаризації захисних споруд та подавати відповідні звіти управлінню цивільного захисту облдержадміністрації | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад | До 15 грудня 2018 року |
| 11. | Передбачити під час формування місцевих бюджетів кошти для належного утримання захисних споруд, що належать до комунальної власності або перебувають у сфері управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, відділ комунального майна та з питань захисту прав споживачів районної ради (за згодою) | Упродовж 2017 − 2018 років |
| 12. | Вжити заходів щодо приведення у належний стан захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, пристосованих та найпростіших укриттів, що використовуються для колективного захисту людей, та здійснити заходи щодо максимального пристосування всіх захисних споруд цивільного захисту для можливості перебування у них осіб з інвалідністю | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, відділ комунального майна та з питань захисту прав споживачів районної ради (за згодою), власники (балансоутриму-вачі) захисних споруд (за згодою) | Упродовж 2017 − 2018 років |
| 13. | Забезпечити, за згодою власників (балансоутримувачів) захисних споруд, проведення комплексних перевірок стану їх готовності, а також вивчення стану інших об’єктів, придатних для укриття населення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (включаючи перевірку можливості приведення захисної споруди у готовність відповідно до плану та експлуатацію у режимі захисної споруди протягом шести годин з перевіркою роботи у режимі чистої вентиляції і фільтровентиляції), у тому числі здійснити перевірку на предмет виявлення об’єктів із ускладненим доступом до них осіб з інвалідністю. Оприлюднити на власних інформаційних ресурсах відповідні звіти про перевірку захисних споруд цивільного захисту та інших об’єктів, придатних для укриття населення на предмет виявлення об’єктів з ускладненим доступом до них осіб з інвалідністю | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, районний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 15 грудня 2017 року |
| 14. | Перевірити та за необхідності відкоригувати схеми розміщення захисних споруд у розрізі населених пунктів, на яких позначити закріплення мешканців житлових будинків за захисними спорудами (укриттями), маршрути висування населення до них, порядок отримання населенням засобів індивідуального захисту тощо. Зазначені схеми розмістити у кожному консультаційному пункті з питань цивільного захисту, що створюються при органах місцевого самоврядування та житлово-експлуатаційних організаціях (конторах) | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, районний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 20 травня 2017 року |
| 15. | З метою поінформованості населення забезпечити розміщення на власних інформаційних ресурсах відомостей про наявні захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, пристосовані та найпростіші укриття в населених пунктах, із зазначенням обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, районний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 20 травня 2017 року |

|  | Додаток 2 до розпорядження 19.04.2017 № 113 |
| --- | --- |

Узагальнена інформація про хід технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
на території Рахівського району

(за станом на __________)

| № з/п | Захисна споруда (сховище, протирадіаційне укриття) | Балансоутримувач (власник) | Орган управління захисною спорудою як об’єктом нерухомого майна | Коротка характеристика (розташування (окремо, вбудовано), клас (коеф. захисту), місткість, термін приведення у готовність, використання у мирний час) | Проведення технічної інвентаризації ЗСЦЗ як об’єктів нерухомого майна | Інформація про потребу в фільтровентиляційному обладнанні (ФП, ФГ, РП тощо) | Оцінка стану готовності | Пропозиції щодо подальшого використання (термін усунення недоліків) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обліковий номер | Рік вводу в експлуатацію | Адреса розташування | Код ЄДРПУ | Назва об’єкта (установи) | Місце знаходження юридичної особи |  |  | Інвентаризаційна справа № | Технічний паспорт | Балансова вартість (тис. грн.) | Кількість згідно з технічною документацією (шт.) | Потреба (шт.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), що перебувають у державній власності (на державних підприємствах, не увійшли до статутних фондів) |
| Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), що перебувають у комунальній власності |
| Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), що перебувають у приватній, колективній, іншій формі власності |

Посада Підпис П.І.Б.

Керівник апарату державної адміністрації __________ О. Вайнагій

|  | Додаток 3 до розпорядження 19.04.2017 № 113 |
| --- | --- |

ВІДОМОСТІ

про найпростіші укриття, що використовуються для захисту населення на території Рахівського району

(за станом на __________)

| № з/п | Назва населеного пункту | Вид укриття (підвал, гірнича виробітка, перекрита щілина тощо) | Адреса (місцезнаходження) укриття | Власник (балансоутримувач) укриття | Загальна площа укриття | Кількість осіб, які укриваються | Перелік об’єктів (установ, організацій, житлових будинків), працівники (мешканці) яких укриваються в укритті | Цільове використання об’єкта у мирний час | Відповідальний за приведення укриття у готовність | Стан приведення укриття у готовність до захисту населення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Посада Підпис П.І.Б.

Керівник апарату державної адміністрації __________ О. Вайнагій